**Tækninefnd um fjármálaþjónustu**

**Fundur TN-FMÞ-Ræs VH-1 í IOBWS 3.0 vþ 3**

**Dags**: 24. ágúst 2020 – kl. 14:00 – 15:00

**Staður**: Teams - Staðlaráði Íslands, Þórunnartúni 2 – 3. hæð, Reykjavík

**Mættir:** 

**Fundargerð**

1. Verkefnið – IOBWS 3.0 vþ 3 – Iceland open banking web service útgáfa 3.
   * Umfang vinnu – sjá samning – 3 tækniforskriftir (Vísitölur, Gjaldmiðlagengi, og Erlendrar Greiðslur) og ákvörðun um þátttöku í Berlin Group
   * Tímaáætlun – ljúka fyrir árslok 31-12-2020
   * Kostnaðaráætlun – 7,5 Mkr – fjármagnað af bönkunum þremur
   * Skipulag: Verkefnið er stöðlunarverkefni hjá FUT-TN-FMÞ
     1. Verkefnisstjóri er ritari TN-GRV (Guðmundur Valsson)
     2. Ráðgjafi er Guðmundur Jón Halldórsson hjá CLT,
     3. Vinnuhópar sem koma að verkefninu og helstu verkefni þeirra eru:
        1. VH 1 Viðskiptakröfur (sérfræðivinna við ritun tækniforskrifta)
        2. VH 2 Tæknikröfur (sérfræðingahópur - ekki ræstur nema þörf krefji),
        3. VH 4 Fjármögnun (Undirbýr verkþátt 4 og vinnur að breikkun hóps bakhjarla verkefnis)
        4. VH5 Innkaup, (samningar við ráðgjafa og Staðlaráð v, afhendingarsamninga)
        5. VH6 Berlin Group þátttaka (Greining og undirbúning ákvörðunar)
2. Ræs vinnu VH 1
   * Verkefnið – Fara yfir tillögur ráðgjafans og bæta við kröfum.
   * Vinnuumhverfi – GitHub: þróun afurða á wiki, flæðirit, yaml skjöl, gögn og fundargerðir, fundarboð í outlook fundargerðir sendar með fundarboði
   * Skipulag vinnufunda – Fundartími þriðjudagar kl 10-12 til áramóta. Teams fundir nema annað verði ákveðið af vinnuhópnum. Fyrsti vinnufundur er 1.9.20.
   * GJH hefur vinnuna í issues sem búið var að stofna á síðasta fundi – skráði sögur við hvert Issue á GitHub í samráði við fundarmenn.
     1. gjaldmiðlagengi eins og í sambankaskemanu -
     2. vísitölur –
     3. Kreditkort – Kortaupplýsingar –
     4. Erlendar greiðslur – Skeyti
   * VH6 Berlin Group þátttaka - hefur störf í október.
3. Önnur mál
   * Mönnun vinnuhóps 1 – allir boðaðir sem hafa skráð sig í VH 1 í verkþætti 2 og nýja aðila sem mættu á fundinn.
   * KS óskaði eftir að myndir yrðu unnar í plantuml.com frekar en Lucidchart því þar væri viðunandi rekjanleiki breytinga og fleira.
     1. Ákveðið að byrja á að nota plantuml.
   * GJH fór yfir verkþættina/Issue og skráði sögu við þau
4. Næstu skref
   * GJH Undirbýr næsta fund debet og kreditkort fyrir næsta fund.
   * GV skráir fundarmenn í VH1 sem ekki eru þegar skráðir þar.
   * Fundarmenn undirbúa sig og sitt lið fyrir umræðu um debet og kreditkort
   * GV boðar vikulega fundi til jóla

Guðmundur Valsson